TravelMate-智能旅行伴侣

10天个人项目策划书 / 技术实施方案

项目定位：面向国内旅行场景的移动端优先旅行规划 Web 应用

开发模式：个人开发 + Codex Agent 辅助开发 + 分阶段验收

一、项目概述

TravelMate-智能旅行伴侣是一款面向国内旅行用户的旅行规划 Web 应用。用户输入目的地后，可以查询多日天气、搜索和选择景点，将景点分配到不同日期，再选择步行、驾车或骑行等出行方式生成每日多景点路线，并进一步根据规划路线推荐沿途美食，最后将完整旅行计划保存到本地数据库。

第一版明确不以 AI 自动生成行程为核心，而是通过真实的地图与天气 API、前后端分离架构和数据库，实现一套完整、可运行、可展示的软件开发项目；后续可在稳定版本基础上扩展 AI 行程助手。

二、项目的主要内容

目的地搜索：支持城市/目的地输入、联想提示和目的地确认。

多日天气查询：查询目的地未来多日天气，并为行程提供天气参考。

景点搜索与选择：通过地图平台 POI 数据搜索景点，用户自主选择。

多日行程安排：设置旅行日期，把已选景点分配到不同日期及访问顺序。

交通方式选择：支持步行、驾车、骑行等路线规划方式；

每日多景点路线：按每天的景点和交通方式生成路线并在地图上展示。

沿途美食推荐：围绕每日路线及景点附近区域搜索餐厅/美食。

旅行计划保存：使用 SQLite 保存旅行计划、行程、景点等核心数据。

移动端 UI：以 9:16 手机屏幕为主要设计目标，采用卡片化、地图化设计。

三、项目实际意义

把 Python、Web 前端、后端 API、数据库、第三方开放平台和 Git 串成一个完整项目。

理解前后端分离、接口设计、数据流、模块化、错误处理、数据库持久化和版本管理。

真实调用地图、天气、POI、路线等 API，学习鉴权、参数构造、JSON 解析、异常处理和数据转换。

让 Codex 在明确边界下承担代码生成、测试和调试任务，同时由本人负责需求、架构、验收和关键代码理解。

形成可运行、可展示的个人 GitHub 项目，可用于实习项目经历。

为后续增加 AI 行程助手、自然语言规划和个性化推荐预留接口。

四、技术栈

| 层级 | 技术 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 前端 | Vue 3 | 组件化构建移动端优先界面 |
| 构建 | Vite | Vue 项目构建与开发服务器 |
| 通信 | Axios / Fetch | 调用 Flask REST API |
| 路由 | Vue Router | 页面与功能模块切换 |
| 后端 | Python + Flask | REST API、业务逻辑和第三方 API |
| ORM | SQLAlchemy | 数据库模型、CRUD 和关系映射 |
| 数据库 | SQLite | 保存旅行计划、景点、行程等数据 |
| 地图平台 | 高德开放平台 | 地理编码、POI、天气、路线 |
| 地图前端 | 高德地图 JS API | 地图、Marker、路线展示 |
| HTTP | requests | Python 调用第三方 API |
| 数据 | JSON | 前后端及第三方 API 数据交换 |
| 版本管理 | Git + GitHub | 版本控制与项目展示 |
| Agent | Codex | 辅助编码、测试、调试和代码分析 |
| 开发环境 | VS code | 代码撰写，项目开发与调试 |

五、整体框架

采用前后端分离架构：Vue 负责界面与交互，Flask 负责业务 API 和第三方服务调用，SQLAlchemy + SQLite 负责数据持久化，高德开放平台负责地图、POI、天气和路线等外部数据。

核心数据流：用户 → Vue → Flask REST API → Service → 高德 API / SQLite → Flask 返回 JSON → Vue 更新界面 → 地图组件展示。

核心业务链：目的地 → 天气 → 景点 → 选择景点 → 分配日期 → 选择交通方式 → 每日路线 → 沿途美食 → 保存旅行计划。

建议目录结构

TravelMate/
├─ frontend/                 # Vue 3 + Vite
│  ├─ src/
│  │  ├─ views/              # 页面
│  │  ├─ components/         # 可复用组件
│  │  ├─ api/               # 后端接口封装
│  │  ├─ router/            # Vue Router
│  │  └─ App.vue
│  └─ package.json
├─ backend/                  # Flask
│  ├─ app.py
│  ├─ config.py
│  ├─ routes/                # REST API
│  ├─ services/              # 高德、天气、路线等
│  ├─ models/                # SQLAlchemy 模型
│  ├─ database/              # SQLite
│  └─ requirements.txt
├─ .env                      # API Key 等环境变量
├─ .gitignore
└─ README.md

六、核心功能与详细实现途径

功能1：目的地搜索

实现途径：Vue 输入框 → Flask /api/destination/search → 高德输入提示/地点搜索 → 统一整理名称、地址、坐标、adcode → Vue 展示候选 → 用户确认。

知识点：Vue 响应式数据、表单事件、Axios、Flask 路由、HTTP、JSON、环境变量、地理编码、错误处理。

功能2：多日天气查询

实现途径：目的地确认后获取城市编码/坐标 → Flask 调用高德天气接口 → 解析每日天气、温度、风向、风力 → 返回 JSON → Vue 日期卡片展示。

知识点：requests、JSON 嵌套解析、Service 层、异常处理、v-for、v-if、日期处理。

功能3：景点搜索与选择

实现途径：输入关键词/分类 → Flask 调用高德 POI 搜索 → 返回景点信息 → Vue 卡片展示 → 用户勾选加入旅行计划。

知识点：POI 搜索、分页、数据清洗、Vue 组件、Props、Emits、数组状态。

功能4：多日行程安排

实现途径：设置起止日期 → 生成 Day 1… → 已选景点进入待安排区 → 分配日期和顺序 → 形成 itinerary → 提交 Flask → SQLAlchemy 保存。

知识点：Vue 状态、数组操作、组件通信、日期处理、数据结构、CRUD、主外键、一对多。

功能5：交通方式选择

实现途径：选择 walking/driving/riding → Vue 将模式与当天景点提交 Flask → Flask 映射到高德路线参数 → 返回路线。

知识点：枚举/映射、参数校验、条件分支、REST API、第三方 API 参数设计。

功能6：每日多景点路线

实现途径：按日期取景点 → 获取坐标 → 调用高德路线规划 → 整理距离/时间/路线 → 地图显示 Marker + Polyline。

知识点：经纬度、路线 API、JSON 深层解析、异步请求、Marker、Polyline、生命周期。

功能7：沿途美食推荐

实现途径：获取当天路线/景点坐标 → 高德 POI 周边搜索 → 餐饮分类过滤 → 去重和距离整理 → Vue 展示。

知识点：POI 周边搜索、经纬度、距离、过滤排序、去重、多接口组合。

功能8：旅行计划保存

实现途径：Vue 组成旅行计划 JSON → Flask 校验 → SQLAlchemy 写入 trip/attraction/itinerary → 返回计划 ID。

知识点：数据库建模、ORM、CRUD、主键、外键、事务、校验、REST API。

功能9：移动端 UI

实现途径：以 9:16 为主要目标，拆分首页、搜索、天气、景点、行程、路线、美食和我的行程页面。

知识点：HTML/CSS、Flexbox、Grid、响应式、媒体查询、Vue 组件化、移动端交互。

第一版原则：路线顺序采用用户确定的景点顺序，不实现复杂 TSP/最短路径优化；美食以路线/景点附近 POI 为主，不做复杂个性化推荐。

七、数据库初步设计

| 表 | 主要字段 | 作用 |
| --- | --- | --- |
| trip | id, destination, start_date, end_date, created_at | 保存一次旅行计划 |
| attraction | id, name, address, latitude, longitude, category | 保存景点基础数据 |
| itinerary | id, trip_id, attraction_id, travel_date, order_index | 保存日期与景点顺序 |
| route | id, trip_id, travel_date, transport_mode, distance, duration | 保存每日路线摘要，可后置 |

第三方 API 返回的数据不必全部保存。第一版只保存后续查看旅行计划真正需要的数据，避免过度设计。

八、后端 API 初步设计

| 接口 | 方法 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| /api/destination/search | GET | 目的地搜索/联想 |
| /api/weather | GET | 天气查询 |
| /api/attractions | GET | 景点 POI 搜索 |
| /api/trips | POST | 创建旅行计划 |
| /api/trips/<id> | GET | 读取旅行计划 |
| /api/itinerary | POST | 保存/更新每日行程 |
| /api/route | POST | 生成指定日期路线 |
| /api/food | GET | 查询路线/景点附近美食 |

九、十天开发计划

| 天数 | 开发任务 | 重点学习 |
| --- | --- | --- |
| Day 1 | Vue + Vite、Flask、Git 初始化；前后端目录、README、首页骨架。 | Vue、Vite、Flask、Git、项目结构 |
| Day 2 | 接入高德；完成目的地搜索、地理编码和基础地图。 | API Key、HTTP、JSON、地理编码 |
| Day 3 | 完成多日天气页面与天气 Service。 | requests、JSON、Service、异常处理 |
| Day 4 | 完成景点 POI 搜索、卡片和选择。 | POI、Vue 组件、Props/Emits、数组状态 |
| Day 5 | SQLite + SQLAlchemy；完成旅行计划和每日行程模型。 | 数据库、ORM、主外键、CRUD |
| Day 6 | 完成交通选择和每日路线 API。 | 路线 API、参数映射、异步请求 |
| Day 7 | 完成地图 Marker、Polyline、距离/时间展示。 | 地图 JS API、生命周期、地图数据 |
| Day 8 | 完成沿途/景点附近美食推荐。 | POI 周边搜索、距离、过滤、接口组合 |
| Day 9 | 全流程联调；统一移动端 UI、加载/错误状态。 | 系统联调、响应式 CSS、错误处理 |
| Day 10 | 测试、修 Bug、README、GitHub、项目演示、简历描述。 | 测试、Git、文档、项目复盘、Agent 开发 |

十、竞品与开源项目参考

本项目不直接复制任何竞品代码，而是把公开 GitHub 项目作为产品设计、技术架构、地图交互和 API 组合方式的学习材料。重点分析“别人为什么这样做”，再结合 TravelMate 的 10 天 MVP 范围独立实现。

1. singfeehily/trip_planner：重点参考：多日行程组织、地图交互、景点/地点管理、路线规划和天气等产品功能。 GitHub 仓库

2. yo2580/trip_planner：重点参考：中国旅行场景、高德地图、天气、景点、路线和美食等功能组合；其 AI 架构属于后续 V2/V3 的参考。 GitHub 仓库

3. DewarTsang/trip-planner：重点参考：Vue 3 + Vite 前端、地图页面、Amap 集成以及较完整的旅行规划页面结构。 GitHub 仓库

4. AMap-Web/amap-lbs-skill：重点参考：高德 LBS 能力的调用方式，包括 POI、周边搜索、步行/驾车/骑行/公交路线等。 GitHub 仓库

5. Onlydreams/road-trip-planner：重点参考：高德地图在国内多日路线、地理编码、POI、驾车路线和每日行程中的组合方式。 GitHub 仓库

6. clawnify/OpenTripPlanner：重点参考：地图、地点收藏、分类标记、按天行程和路线绘制等产品交互思路。 GitHub 仓库

7. cnhsn/route-planner：重点参考：多站点路线规划、日期选择、地点搜索和地图路线展示的交互思路。 GitHub 仓库

8. Yyh3/china-travel-planner-skills：重点参考：Codex/Agent 与中国旅行工具链结合的思路，以及高德地图、天气等服务的组合。 GitHub 仓库

竞品分析时重点形成一张“功能—技术—接口—页面—数据结构”对照表。例如：目的地搜索对应哪些 API、景点数据如何进入行程、每天的景点如何组织、路线接口需要哪些参数、地图如何显示 Marker/Polyline，以及哪些功能对于 10 天 MVP 来说属于过度设计。

Codex 在本项目中的定位

Codex 不只是代码生成器，而是本项目的 Agent 开发助手和学习导师。本人负责需求理解、模块划分、技术选择、功能验收和关键代码理解；Codex 负责竞品分析、方案解释、代码实现、测试、调试和重构。

第一阶段：先让 Codex 分析竞品，不立即写代码

把上述 GitHub 仓库和本策划书一起交给 Codex，要求它逐个分析项目功能、目录结构、前后端架构、数据库、API、地图能力、路线规划、天气、景点、餐饮和移动端 UI。要求 Codex 区分“值得学习的设计”和“对于 TravelMate 过于复杂的设计”，并明确禁止直接复制代码。

第二阶段：根据竞品分析重新确认 TravelMate 架构

让 Codex 将竞品分析结果与本策划书对照，输出 TravelMate 独立的页面结构、Vue 组件结构、Flask 路由、Service 层、SQLAlchemy 模型、API 接口和高德 API 对应关系。如果竞品采用 AI、多 Agent、复杂数据库或过度工程化架构，不直接照搬，保持 V1 的 Vue 3 + Vite、Flask、SQLite + SQLAlchemy 的简单架构。

第三阶段：按模块学习并开发

每次只处理一个功能，例如“目的地搜索”。先让 Codex 用通俗但不失技术细节的方式讲清楚：需求、数据流、接口、请求参数、返回 JSON、前后端如何通信以及错误处理。理解后，再让 Codex 实现代码并运行测试。

第四阶段：主动阅读、修改和调试

每完成一个模块，本人必须阅读核心代码、提出至少一个问题、亲自修改一次关键逻辑，并尝试制造一个小 Bug 或改变一个需求，再让 Codex 协助定位。这样可以避免再次出现“项目能运行，但自己不知道代码为什么能运行”的情况。

第五阶段：逐步增加 Agent 任务规模

项目早期让 Codex 做小任务，例如单个 API、单个组件；中期让它完成一个完整模块；后期再让它进行跨文件功能开发、联调、测试和重构。通过这个过程学习 Agent 如何理解项目上下文、规划任务、修改多个文件和验证结果。

每个模块的固定学习闭环

需求理解 → 自己先设计 → Codex 分析方案 → Codex 实现 → 运行测试 → Codex 解释关键代码 → 本人阅读 → 本人修改 → 故意制造小问题 → 调试 → Git commit。

给 Codex 的核心约束

1）不要一次生成整个项目；2）不要隐藏关键设计决策；3）修改代码前先说明计划；4）每次说明修改了哪些文件以及原因；5）运行测试并报告结果；6）遇到不确定的需求先指出假设；7）不直接复制竞品代码；8）优先采用简单、可解释、适合 10 天 MVP 的方案。

TravelMate 专用 Codex 总提示词（开发时可直接使用）

你现在是我的 TravelMate 项目导师 + Agent 开发助手。

项目目标：完成一个 Vue 3 + Vite + Flask + SQLite + SQLAlchemy + 高德地图 API 的移动端优先旅行规划 Web 应用。
核心闭环：目的地 → 天气 → 景点 → 选择景点 → 分配日期 → 选择交通方式 → 每日多景点路线 → 沿途美食 → 保存旅行计划。

请遵守以下规则：
1. 先教我理解，再实现代码，不要一次性生成整个项目。
2. 可以分析我提供的 GitHub 竞品，但只提取产品设计、架构思想和 API 使用方式，不复制代码。
3. 每开发一个模块，先说明需求、数据流、接口、数据结构和实现计划。
4. 实现后运行测试，并告诉我测试了什么、结果是什么、还有什么风险。
5. 每次修改代码都说明修改了哪些文件、为什么修改。
6. 对我不熟悉的概念要解释，但不要把我当完全零基础；我有 C、SQL 和一些 Web 开发基础。
7. 鼓励我自己阅读和修改代码；不要替我跳过理解过程。
8. 如果我要求你直接完成一个较大的功能，先拆成我可以理解和验收的小步骤。
9. V1 不加入 AI 自动生成行程、登录、支付、酒店/机票预订、复杂 TSP 优化等超出 MVP 的功能。
10. 最终目标不仅是让程序运行，还要让我能够解释项目架构、API、数据库、前后端数据流和关键代码。

十一、Codex Agent 使用方案

不建议让 Codex 一次性生成整个 TravelMate。采用“人负责需求与验收，Agent 负责实现与调试”的模式。

本人先理解需求并确定模块边界。

让 Codex 先分析现有项目结构和实现方案，不立即改代码。

每次只给一个明确功能，例如“完成天气模块”。

要求 Codex 说明修改文件、接口、设计原因和测试结果。

本人运行、阅读并至少亲自修改一次关键逻辑。

故意制造小 Bug 或需求变化，让 Codex 协助定位，观察 Agent 的分析与修复。

模块验收后 Git commit，再进入下一模块。

后半程逐步增加 Agent 任务规模，体验跨文件理解、修改、测试和调试。

验收标准：代码能运行 ≠ 模块完成。每个模块至少做到功能运行、异常可处理、本人能解释核心数据流、Git 有清晰提交记录。

十三、测试与异常处理

目的地不存在/搜索为空：友好提示。

API Key 缺失或失效：后端返回明确错误，Key 不提交 GitHub。

API 超时：显示加载失败并允许重试。

景点缺少坐标：禁止进入路线计算。

当天没有景点：显示暂无行程。

路线失败：保留行程数据，允许重新选择交通方式。

数据库保存失败：事务回滚并提示。

至少测试常见 9:16 手机尺寸及不同宽度。

十四、项目完成后的成果

可运行的 TravelMate-智能旅行伴侣 Web 应用

GitHub 完整仓库与清晰提交历史

README：功能、技术栈、运行方式、API 配置、截图

数据库结构与 API 接口说明

10 天开发记录

Codex/Agent 辅助开发复盘

可用于简历和面试讲解的项目案例

十六、项目开发原则

先保证核心闭环，再增加功能。

先理解数据流，再让 Agent 编写代码。

第三方 API 负责外部数据，自己的后端负责统一接口和业务逻辑。

API Key 等敏感配置使用环境变量。

每完成一个功能就运行、测试、Git commit。

不追求代码量，以真实功能和本人能解释为完成标准。

不照搬 GitHub 项目代码，参考思路后独立实现。

10 天版本以可运行 MVP 为目标，复杂功能放后续版本。

十七、最终核心闭环

用户打开 TravelMate → 输入目的地 → 确认目的地 → 查看多日天气 → 搜索景点 → 选择景点 → 设置旅行日期 → 将景点分配到每天 → 选择交通方式 → 生成当天多景点路线 → 查看地图路线 → 查看沿途/景点附近美食 → 保存旅行计划。

最终目标不是单纯做一个旅行网页，而是通过完整的小型软件项目，掌握“Vue 前端 + Python Flask 后端 + API + 数据库 + 地图服务

项目最终效果图

UI 概念效果图：移动端优先、地图化、卡片化的 TravelMate 最终产品方向+ Git + Agent 协作”的实际开发流程。